ПАСПОРТ КЕЙСА ИИ-проекта

ОРГАНИЗАЦИЯ: НАО «Кокшетауский университет имени Шокана Уалиханова»

НАЗВАНИЕ КЕЙСА: QalaJob AI — платформа карьерного сопровождения студентов с ИИ

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ / ЗАДАЧИ: Студенты вуза при выходе на рынок труда сталкиваются с рядом системных проблем:

отсутствие навыков составления профессионального резюме и сопроводительных писем;

сложность самостоятельного поиска релевантных вакансий и адаптации профиля под требования работодателей;

недостаточная подготовка к собеседованиям и отсутствие обратной связи по ответам;

разрыв между академическим профилем студента (данные LMS Platonus) и карьерными инструментами;

высокая нагрузка на сотрудников карьерного центра при индивидуальном сопровождении.

Задачи проекта:

создать единый цифровой кабинет карьерного сопровождения студента;

автоматизировать сбор и использование учебных данных из LMS Platonus;

внедрить AI-помощника для резюме, писем и репетиции собеседований;

обеспечить подбор вакансий с hh.kz на основе профиля и интересов студента;

снизить время подготовки студента к трудоустройству;

повысить качество и прозрачность карьерного сопровождения в университете.

ПРОЦЕССЫ / ФУНКЦИИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИИ: Проект представляет собой веб-платформу (Next.js + Django REST) с гибридной AI-архитектурой: локальная модель (Ollama/Qwen) и облачный OpenAI с автоматическим fallback.

1. AI-ассистент резюме

диалоговый сбор информации о студенте и формирование черновика резюме;

улучшение и структурирование текста резюме;

экспорт резюме в PDF.

2. AI-генерация сопроводительных писем

формирование письма под конкретную вакансию и компанию;

использование данных резюме и контекста вакансии.

3. AI-подготовка к собеседованию

репетиция по выбранной вакансии;

mock-interview: один вопрос за раз с обратной связью.

4. AI-подбор вакансий (hh.kz)

формирование поискового запроса на основе транскрипта, интересов и профиля;

ранжирование вакансий и рекомендации;

адаптация резюме под выбранную вакансию.

5. Интеграция с LMS Platonus

ежедневная синхронизация студентов (ФИО, логин, пароль, StudentID) через SSH-туннель;

синхронизация академического транскрипта для персонализации AI-рекомендаций.

6. Администрирование и мониторинг AI

журнал AI-запросов (provider, статус, feature);

управление расписанием LMS sync;

роли: студент, работодатель, администратор.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (в том числе % от закладываемого бюджета), ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI): Экономический эффект:

Снижение трудозатрат карьерного центра

автоматизация типовых консультаций (резюме, письма, собеседования);

снижение ручной работы консультантов до 50–60%.

Повышение качества подготовки студентов

стандартизация карьерных документов;

персонализированные рекомендации на основе учебного профиля.

Ускорение трудоустройства выпускников

сокращение времени подготовки к отклику на вакансию;

рост доли релевантных откликов.

Оптимизация затрат на AI

гибридная модель: локальный LLM для типовых задач, OpenAI — для сложных;

снижение расходов на облачные API до 40–50% по сравнению с полностью облачной схемой.

KPI:

доля студентов, создавших резюме через платформу: ≥70%;

сокращение времени подготовки резюме: –60%;

доля автоматически синхронизированных профилей из Platonus: ≥95%;

точность релевантности рекомендованных вакансий (оценка пользователя): ≥75%;

уровень использования AI-кабинета активными студентами: ≥60%;

снижение обращений в карьерный центр по типовым вопросам: –50%.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ (ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ): 6.1. Аутентификация и профиль

студент входит логином и паролем из Platonus;

система подтягивает ФИО, StudentID и академический транскрипт;

формируется единый профиль кандидата для AI-модулей.

6.2. Рабочее пространство студента

AI-чат для резюме, сопроводительного письма и собеседования;

просмотр и редактирование черновиков документов;

подбор вакансий с hh.kz и сохранение избранных.

6.3. Гибридная AI-обработка

запрос направляется в локальную модель (Ollama/Qwen) или OpenAI по правилам маршрутизации;

при сбое локальной модели выполняется fallback на OpenAI;

все обращения логируются для аудита и аналитики.

6.4. Синхронизация с Platonus

по расписанию открывается SSH-туннель к серверу LMS;

из MySQL загружаются студенты и транскрипты;

данные сохраняются в локальной БД платформы;

туннель закрывается после завершения синхронизации.

6.5. Администрирование

дашборды для управления пользователями, вакансиями и подписками;

журнал LMS sync и AI logs;

настройка расписания автосинхронизации.

НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ:

данные студентов из LMS Platonus (ФИО, Login, Password, StudentID);

академический транскрипт (оценки, дисциплины, курс, семестр);

профиль и интересы студента (резюме, навыки, предпочтения по вакансиям);

данные вакансий через API hh.kz;

журналы AI-запросов и LMS sync для мониторинга;

техническая инфраструктура: сервер LMS (SSH), Ollama, Redis (опционально для Celery).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ: Технологический стек: Next.js 16, React 19, Django 5, DRF, JWT, SQLite/PostgreSQL, Ollama, OpenAI API, HeadHunter API.

Интерфейс платформы поддерживает казахский, русский и английский языки.

Проект развёрнут как монорепозиторий с отдельными сервисами frontend (порт 3000) и backend API (порт 8000).

Для production рекомендуется PostgreSQL, HTTPS и ограничение доступа к SSH/MySQL LMS.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА: Ралко Андрей Аркадьевич — старший программист.

СОГЛАСОВАНИЕ:

| № | Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сабитова Диана Сайрановна | И.О. Проректора по интернационализации и развитию инфраструктуры |  |